## 🚀 Giải pháp đề xuất chuyển đổi số CT Bê tông

## I. Phân tích Các vấn đề Quản lý Dữ liệu và Hệ thống Phân tán

- Thiếu Cơ chế Kiểm soát Sản lượng: Hiện tại không có cơ chế kiểm soát khối lượng sản xuất ("siết sản lượng") dẫn đến nguy cơ sản xuất vượt so với hợp đồng.

- Dữ liệu Rời rạc: Dữ liệu đang bị phân tán giữa nhiều phần mềm khác nhau (Fast, Bmes, ACS, EUP) , không có công cụ trung tâm để tổng hợp và đối chiếu.

- Thiếu Đồng nhất: Việc theo dõi tiến độ một dự án có nhiều lần đổ bê tông / nhiều xe / nhiều ngày chủ yếu bằng Excel thủ công, gây thiếu thống nhất giữa các bộ phận.

- Rủi ro Minh bạch và Kiểm soát: Sự rời rạc dữ liệu dẫn đến thiếu minh bạch, sai lệch số liệu và khó kiểm soát vận hành.

## II.  Giải pháp đề xuất

## 1. Các phân hệ cốt lõi

| Phân hệ Odoo | Mục đích Giải quyết | Cần Tùy chỉnh (Customization) |
| --- | --- | --- |
| Sales (Bán hàng) | Quản lý Hợp đồng/Công trình và Đơn hàng Kế hoạch (SO). Ghi nhận Khách hàng và Mác bê tông, Tổng khối lượng Hợp đồng (Quota). | Cần tùy chỉnh để lưu trữ Tọa độ/Địa chỉ điểm xả chính xác và theo dõi Khối lượng đã giao/còn lại của hợp đồng (Quota Tracking). |
| Project (Dự án) | Quản lý theo dõi tiến độ cấp cao theo từng công trình. Sử dụng để nhóm các Đơn hàng (SO) và Lệnh Sản xuất lại với nhau, cung cấp cái nhìn tổng quan về tiến độ dự án. | - |
| Inventory (Kho) | Quản lý danh mục và tồn kho Nguyên vật liệu (Xi măng, Cát, Đá, Phụ gia...). | Chuẩn hóa danh mục vật tư để khớp với dữ liệu từ ACS và Bmes. |
| Purchases (Mua hàng) | Quản lý việc mua sắm Nguyên vật liệu. | Cần tùy chỉnh để tích hợp với dữ liệu cân đầu vào từ ACS (ví dụ: đối chiếu khối lượng đặt mua và khối lượng thực nhận). |
| Accounting (Kế toán) | Quản lý Tài chính toàn diện, bao gồm Công nợ và Giá thành. | Tính Giá thành Mẻ trộn (Batch Costing) chính xác cho từng Mác bê tông dựa trên dữ liệu tiêu hao NVL thực tế từ Bmes. Quản lý Công nợ theo Công trình/Dự án. |
| Manufacturing (Sản xuất) | Tạo Lệnh Sản xuất Bê tông (MO) theo yêu cầu hàng ngày, gắn với Đơn hàng (SO). Ghi nhận các điểm kiểm tra chất lượng (QC) theo từng mẻ trộn. | Tính năng Kiểm soát Sản lượng: Odoo phải kiểm tra Khối lượng Hợp đồng còn lại trước khi cho phép cấp lệnh sản xuất và gửi tín hiệu/lệnh sang Bmes. Ngăn chặn sản xuất vượt hợp đồng. Thiết lập các mẫu kiểm tra QC (cường độ, độ sụt) và liên kết kết quả với Lệnh Sản xuất/Khách hàng. |
| Giao hàng (Logistics/Delivery) | Quản lý và theo dõi từng chuyến xe vận chuyển bê tông theo đơn hàng. Thực thi cơ chế kiểm soát vi phạm đổ sai/dừng đỗ bất thường. | Custom Module: Odoo-EUP Logistics & Violation: Tự động nhập dữ liệu chuyến xe, vị trí GPS, và các cảnh báo dừng đỗ bất thường từ EUP về Odoo. Liên kết sự kiện cảnh báo với Biển số xe để truy ngược về Bmes/ACS |
| ⭐ Báo cáo Dashboard | Cung cấp báo cáo tổng hợp và đối chiếu tự động giữa kế hoạch – sản xuất – vận chuyển. Trực quan hóa KPI và hiệu suất điều hành. | Thiết kế Dashboard Tổng hợp hiển thị các chỉ số đối chiếu Quota, Sản lượng và Vi phạm theo Trạm trộn/Công trình/Ngày. |

## 2. Quản lý nhân sự và Tích hợp

| Phân hệ Odoo | Mục đích Giải quyết | Cần Tùy chỉnh (Customization) |
| --- | --- | --- |
| HRM (Nguồn nhân lực) | Quản lý hồ sơ nhân viên và theo dõi hiệu suất, đặc biệt là Tài xế, Điều phối, Trưởng trạm,... | Luồng Chấm công, Tính Lương |
| Custom Module: Odoo-Bmes Integration | Tích hợp/đồng bộ dữ liệu Sản lượng bê tông (theo mẻ) và Tiêu hao vật tư thực tế từ Bmes về Odoo. | Phát triển Module trung gian để xử lý file Excel (hoặc API nếu có) từ Bmes, tự động tạo/cập nhật MO trong Odoo. |
| Custom Module: Odoo-ACS Integration | Tích hợp dữ liệu cân Nguyên vật liệu đầu vào từ ACS. | Phát triển Module xử lý dữ liệu từ Database hoặc API của ACS. Mục đích: Đối chiếu NVL đầu vào (ACS) → NVL tiêu hao thực tế (Bmes) → Định mức (Odoo BOM). |
| Custom Module: Odoo-EUP Logistics | Tích hợp dữ liệu Số chuyến xe, thời gian giao, vị trí GPS, trạng thái dừng đỗ bất thường từ EUP. | Phát triển Module xử lý API (hoặc Excel) từ EUP để đồng bộ về Odoo. |

## III.  Phân tích tính năng phân hệ chi tiết

## 1. Phân hệ Sales (Bán hàng)

### 1.1 Quản lý Dữ liệu Gốc (Master Data)

| Tính năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Quản lý Khách hàng | Ghi nhận thông tin chi tiết của khách hàng, phân loại theo đối tượng (Công ty xây dựng, Chủ đầu tư, v.v.). |
| Quản lý Công trình/Dự án | Liên kết mỗi Đơn hàng Bán (SO) với một Công trình/Dự án cụ thể. |
| Danh mục Sản phẩm Bê tông | Thiết lập các sản phẩm bê tông (theo Mác, loại hình) với đơn vị tính là m3. |

### 1.2 Quản lý Đơn hàng Kế hoạch (SO) & Quota

| Tính năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Tạo Đơn hàng Bán (SO) | Ghi nhận chi tiết đơn hàng cho một công trình cụ thể, bao gồm Mác bê tông và Tổng khối lượng Hợp đồng |
| Tính năng Tùy chỉnh: Lưu trữ Địa chỉ & Tọa độ Xả | Bổ sung trường tùy chỉnh trên SO để ghi nhận Địa chỉ điểm xả chính xác và Tọa độ GPS (ví dụ: gửi định vị qua Zalo). |
| Liên kết Lệnh Vận chuyển/SX | SO phải liên kết chặt chẽ với các Lệnh Sản xuất (MO) và Lệnh Vận chuyển/Giao hàng phát sinh. |

### 1.3 Tính năng Tùy chỉnh: Quản lý Quota (Quota Tracking)

| Tính năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Trường Theo dõi Quota | Bổ sung các trường tự động tính toán trên SO: Khối lượng Hợp đồng (Quota), Khối lượng Đã Giao Thực Tế, và Khối lượng Còn Lại. |
| Cơ chế Cảnh báo Vượt Quota | Thiết lập cảnh báo hoặc khóa (Blocking) quy trình tạo Lệnh Sản xuất nếu tổng khối lượng đã giao/đã lên kế hoạch vượt quá Khối lượng Hợp đồng. |
| Cập nhật Tự động Khối lượng Giao | Khối lượng Đã Giao Thực Tế phải được cập nhật tự động từ dữ liệu Giao hàng (kết nối với EUP và Bmes) để đảm bảo Quota luôn được theo dõi theo thời gian thực. |

### 1.4 Quản lý Trách nhiệm & Xác nhận Vị trí

| Tính năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Xác nhận Vị trí Xả | Bổ sung quy trình/trạng thái xác nhận trong SO: Bộ phận Theo dõi/Điều phối sẽ xác định vị trí trên bản đồ và yêu cầu bộ phận cung cấp xác nhận qua mail kèm hình ảnh định vị trên MAP. |
| Lưu trữ Trách nhiệm | Ghi nhận rõ ràng bộ phận chịu trách nhiệm (Bộ phận Cung cấp/Kinh doanh) nếu vị trí đã xác nhận chính xác nhưng xe vẫn đổ sai. |
| Phân quyền Truy cập | Phân quyền truy cập và chỉnh sửa SO/Quota rõ ràng giữa các bộ phận (Kinh doanh, Điều phối, Kế toán). |

## 2. Phân hệ Project (Dự án)

| Tính năng | Mô tả và Giá trị đối với Việt Hàn Concrete |
| --- | --- |
| Quản lý Danh mục Dự án/Công trình | Thiết lập và quản lý từng Công trình/Dự án riêng biệt. Mỗi dự án là một trung tâm để tổng hợp mọi hoạt động liên quan đến bê tông (kế hoạch, sản xuất, giao hàng). |
| Nhóm và Liên kết Tài liệu | Tự động nhóm tất cả các Đơn hàng Bán (SO), Lệnh Sản xuất Bê tông (MO), và các bản ghi Vi phạm phát sinh lại dưới một Dự án duy nhất. |
| Tổng quan Hợp đồng và Tiến độ | Hiển thị Tổng Khối lượng Hợp đồng của tất cả SO liên quan đến dự án, cùng với Tổng Khối lượng Đã Giao để theo dõi tỷ lệ hoàn thành. |
| Cấu trúc Công việc | Định nghĩa các giai đoạn công việc cấp cao của dự án (ví dụ: Giai đoạn Chuẩn bị, Giai đoạn Đổ Móng, Giai đoạn Đổ Tầng X). Giúp quản lý kế hoạch giao hàng theo từng phần của công trình. |
| Theo dõi Nguồn lực | Ghi nhận các nguồn lực chính được phân bổ cho dự án, bao gồm các Trạm trộn chính tham gia cung cấp bê tông cho công trình đó. |
| Báo cáo Tiến độ Cấp cao | Cung cấp các báo cáo tổng quan về: - Tỷ lệ Hoàn thành Dự án: Dựa trên khối lượng bê tông đã cung cấp so với tổng Quota. - Tổng chi phí và Doanh thu: Tích hợp dữ liệu Kế toán để xem hiệu quả tài chính của dự án. - Danh sách Vi phạm Vận tải: Tổng hợp các trường hợp dừng đỗ bất thường của các chuyến xe phục vụ dự án này, giúp đánh giá rủi ro vận hành. |

## 3. Phân hệ Inventory (Kho)

| Tính năng | Mô tả và Giá trị đối với Việt Hàn Concrete |
| --- | --- |
| Quản lý Danh mục Vật tư | Thiết lập danh mục chi tiết cho các NVL chính (Xi măng, Cát, Đá 1x2, Đá 4x6, Phụ gia...) và các loại bê tông thành phẩm. Chuẩn hóa Mã vật tư để khớp với định danh trong ACS và Bmes. |
| Đơn vị Tính (UoM) | Thiết lập và quản lý các đơn vị tính, đặc biệt là chuyển đổi giữa các đơn vị (ví dụ: tấn → kg → m3). |
| Theo dõi Tồn kho Theo Trạm Trộn | Quản lý tồn kho chi tiết tại từng vị trí kho/silo của các Trạm trộn khác nhau. |
| Quản lý Vận hành Kho | Ghi nhận các hoạt động nhập kho (nhận hàng từ nhà cung cấp), xuất kho (cấp phát cho sản xuất), và điều chỉnh tồn kho. |
| Đánh giá Tồn kho & Định giá | Tính toán giá trị tồn kho theo các phương pháp định giá (ví dụ: FIFO, Average Cost). Giá trị này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến việc tính Giá thành Mẻ trộn trong phân hệ Kế toán. |

## 4. Phân hệ Purchases (Mua hàng)

### 4.1 Quản lý Quy trình Mua hàng Cơ bản

| Tính năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Quản lý Nhà cung cấp | Ghi nhận thông tin chi tiết, điều khoản thanh toán, và lịch sử giao dịch với các nhà cung cấp NVL. |
| Tạo Yêu cầu Báo giá (RFQ) | Gửi yêu cầu báo giá đến nhiều nhà cung cấp cho các NVL cần mua. |
| Tạo Đơn hàng Mua (PO) | Chuyển đổi RFQ thành PO, ghi nhận chi tiết về số lượng đặt mua, đơn giá, và ngày giao hàng dự kiến. |
| Quản lý Hợp đồng Mua hàng | Theo dõi các hợp đồng mua hàng dài hạn với các điều khoản đặc biệt (giá cố định, số lượng tối thiểu, v.v.). |

### 4.2 Tích hợp và Kiểm soát Khối lượng Thực nhận

| Tính năng | Mô tả và Yêu cầu Tùy chỉnh |
| --- | --- |
| Ghi nhận Khối lượng Thực nhận | Phiếu nhập kho (Receipt) phải có khả năng ghi nhận khối lượng thực tế được cân tại trạm cân. |
| Tích hợp Dữ liệu Cân ACS (Tùy chỉnh) | Phát triển module để tự động hoặc bán tự động nhận dữ liệu cân (khối lượng, thời gian, loại vật tư) từ ACS (qua API hoặc Excel File) và gán dữ liệu này vào phiếu nhập kho. |
| Tính năng Đối chiếu Tự động (Discrepancy Check) | Tự động so sánh: Khối lượng Đặt mua (PO) → Khối lượng Thực nhận (ACS). Nếu chênh lệch vượt quá một ngưỡng cho phép (ví dụ: ±0.5%), hệ thống sẽ tự động tạo cảnh báo hoặc yêu cầu xác nhận. |
| Quản lý Chất lượng Đầu vào (QC) | Kích hoạt điểm kiểm tra chất lượng (QC Check) ngay tại bước nhập kho để kiểm tra chất lượng NVL trước khi đưa vào sản xuất. |

### 4.3 Phân tích và Báo cáo

| Tính năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Báo cáo Chênh lệch Khối lượng | Báo cáo tổng hợp các trường hợp chênh lệch giữa khối lượng đặt mua và khối lượng thực nhận (từ ACS) theo nhà cung cấp và theo loại vật tư. |
| Phân tích Chi phí Mua hàng | Theo dõi chi phí mua hàng theo thời gian và so sánh giá mua thực tế với giá trung bình/tiêu chuẩn. |
| Quản lý Chứng từ | Đính kèm các chứng từ liên quan như phiếu cân, hóa đơn, biên bản kiểm tra chất lượng vào Đơn hàng Mua. |

## 5. Phân hệ Accounting (Kế toán)

### 5.1 Quản lý Tài chính

| Tính năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Sổ cái & Chứng từ | Quản lý hệ thống tài khoản kế toán, ghi nhận các giao dịch tài chính (thu, chi, kết chuyển) theo chuẩn mực. |
| Quản lý Thuế | Tự động tính toán thuế GTGT (VAT) đầu vào và đầu ra dựa trên các giao dịch mua bán. |
| Báo cáo Tài chính | Lập các báo cáo Bảng Cân đối Kế toán, Báo cáo Kết quả Hoạt động Kinh doanh, Báo cáo Lưu chuyển Tiền tệ. |
| Ngân sách (Budgeting) | (Nếu cần) Theo dõi và kiểm soát chi phí so với ngân sách đã duyệt cho từng bộ phận hoặc trạm trộn. |

### 5.2 Quản lý Công nợ

| Tính năng | Mục đích Giải quyết |
| --- | --- |
| Quản lý Công nợ Khách hàng (AR) | Ghi nhận doanh thu và theo dõi chi tiết các khoản phải thu từ khách hàng, dựa trên khối lượng bê tông đã giao và được xác nhận (từ Sales/Logistics). |
| Quản lý Công nợ Nhà cung cấp (AP) | Quản lý các khoản phải trả cho nhà cung cấp Nguyên vật liệu, đối chiếu với dữ liệu mua hàng và nhập kho. |
| Tính năng Tùy chỉnh: Công nợ theo Dự án/Công trình | Liên kết chặt chẽ Công nợ với từng Dự án/Công trình (từ phân hệ Project) để dễ dàng rà soát và đối chiếu thanh toán theo tiến độ của dự án. |

### 5.3 Tính Giá thành Sản phẩm

| Tính năng | Mô tả và Yêu cầu Tùy chỉnh |
| --- | --- |
| Phương pháp Tính Giá thành | Thiết lập phương pháp tính giá thành (ví dụ: Giá thành Bình quân, FIFO) cho Nguyên vật liệu đầu vào (Inventory Costing). |
| Tích hợp Giá thành Mẻ trộn (Batch Costing) | Tùy chỉnh sâu: Tự động lấy dữ liệu Tiêu hao NVL Thực tế (từ Bmes/tích hợp) và các Chi phí khác (như nhân công, khấu hao trạm trộn, chi phí vận chuyển) để tính ra Giá thành Thực tế của từng mẻ bê tông đã sản xuất. |
| Đối chiếu Định mức vs Thực tế | Xây dựng báo cáo tự động so sánh Giá thành Tiêu chuẩn (dựa trên định mức BOM) với Giá thành Thực tế (dựa trên dữ liệu Bmes) để phân tích chênh lệch chi phí vật tư. |
| Phân bổ Chi phí Vận tải | (Tùy chọn) Phân bổ chi phí vận tải (dựa trên dữ liệu EUP/Logistics) vào giá thành của từng đơn hàng/công trình để tính toán lợi nhuận gộp chính xác hơn. |

## 6. Phân hệ Manufacturing (Sản xuất)

### 6.1 Quản lý Sản xuất & Công thức

| Tính năng | Mô tả và Giá trị đối với Việt Hàn Concrete |
| --- | --- |
| Quản lý Công thức (Bill of Materials - BOM) | Thiết lập các BOM chi tiết cho từng Mác bê tông và loại bê tông đặc thù (Sulfat, cường độ cao, v.v.). BOM chứa định mức tiêu chuẩn của Nguyên vật liệu (NVL). |
| Tạo Lệnh Sản xuất (Manufacturing Orders - MO) | Điều phối viên tạo MO theo yêu cầu cung cấp hàng ngày, gắn MO với Đơn hàng Bán (SO) và Công trình tương ứng. |
| Lệnh Sản xuất Chi tiết | Mỗi MO cần ghi rõ: Sản phẩm (Mác bê tông), Khối lượng yêu cầu (m3), và Trạm trộn thực hiện. |
| Ghi nhận Tiêu hao NVL | Theo dõi việc cấp phát NVL từ kho cho sản xuất (theo định mức BOM). |

### 6.2 Kiểm soát Sản lượng

| Tính năng | Mô tả và Yêu cầu Tùy chỉnh |
| --- | --- |
| Kiểm tra Quota Tự động | Khi tạo/xác nhận MO, hệ thống Odoo phải tự động kiểm tra: Khối lượng yêu cầu trong MO ≤ Khối lượng còn lại của Hợp đồng/Quota (trên SO). |
| Cơ chế Khóa Lệnh Sản xuất (MO Blocking) | Nếu Khối lượng yêu cầu vượt quá Quota còn lại, Odoo phải khóa (block) MO và yêu cầu xác nhận/phê duyệt từ cấp quản lý trước khi cấp lệnh cho trạm trộn. |
| Gửi Lệnh Đã Cấp phép đến Bmes | Sau khi kiểm tra và phê duyệt, sẽ gửi tín hiệu/lệnh sản xuất đã cấp phép (bao gồm khối lượng tối đa được phép trộn) sang phần mềm trộn Bmes. |
| Đồng bộ Dữ liệu Sản lượng Thực tế | Odoo nhận dữ liệu Sản lượng đã trộn thực tế và Tiêu hao NVL thực tế theo từng mẻ từ Bmes (qua API hoặc script/Excel) để tự động đóng/cập nhật MO. |

### 6.3 Kiểm soát Chất lượng (Quality Control - QC)

| Tính năng | Mô tả và Yêu cầu Tùy chỉnh |
| --- | --- |
| Thiết lập Mẫu QC (QC Plans) | Định nghĩa các mẫu kiểm tra chất lượng bắt buộc cho bê tông, bao gồm cường độ và độ sụt. |
| Gắn QC vào Lệnh Sản xuất | Tự động tạo điểm kiểm tra QC cho mỗi MO hoặc mẻ trộn. Ghi nhận chi tiết kết quả thử mẫu và liên kết kết quả đó với MO, Khách hàng, và Công trình. |
| Theo dõi Mẻ trộn | Khả năng theo dõi chi tiết thông tin mẻ trộn và link trực tiếp đến dữ liệu tiêu hao thực tế từ Bmes. |
| Cảnh báo Chất lượng | Tự động cảnh báo nếu kết quả QC không đạt tiêu chuẩn, có thể tạm giữ lệnh giao hàng nếu cần. |

## 7. Phân hệ Giao hàng (Logistics/Delivery)

### 7.1 Quản lý Lệnh Vận chuyển và Giao hàng

| Tính năng | Mô tả |
| --- | --- |
| Tạo Lệnh Vận chuyển/Giao hàng (Delivery Order) | Tạo phiếu giao hàng/xuất kho dựa trên Lệnh Sản xuất (MO) và Đơn hàng Kế hoạch (SO). Phiếu này ghi nhận: Biển số xe, Tên tài xế, Khối lượng bê tông (theo mẻ trộn). |
| Gắn thông tin Công trình/Vị trí | Tự động lấy Địa chỉ & Tọa độ điểm xả chính xác từ Đơn hàng Bán (SO) và gắn vào phiếu giao hàng để làm căn cứ theo dõi. |
| Quản lý Đội xe & Tài xế | Quản lý danh sách xe bồn, tình trạng sẵn có, và phân công tài xế cho từng chuyến. |
| Ghi nhận Chứng từ Giao nhận | Lưu trữ và đính kèm các chứng từ giao nhận (phiếu giao hàng, biên bản xác nhận khối lượng tại công trình). |

### 7.2 Tùy chỉnh: Tích hợp và Theo dõi Vận tải (EUP Integration) 🛠️

| Tính năng | Mục đích Giải quyết | Yêu cầu Tùy chỉnh (Custom Module) |
| --- | --- | --- |
| Đồng bộ Dữ liệu Hành trình | Cập nhật tự động thông tin hành trình xe (thời gian xuất phát, thời gian đến/rời vùng xả) vào phiếu giao hàng. | Odoo-EUP Logistics: Nhận dữ liệu chuyến xe, vị trí GPS, và sự kiện vào/ra vùng giới hạn từ EUP. |
| Đối chiếu Khối lượng Thực tế | Khối lượng trên phiếu giao hàng được cập nhật tự động từ dữ liệu Sản lượng/Mẻ trộn thực tế (từ Bmes). | Tích hợp Bmes: Đảm bảo khối lượng giao khớp với khối lượng trộn. |
| Theo dõi Tiến độ Vận chuyển | Cung cấp trạng thái theo thời gian thực của chuyến xe (Đang chờ trộn, Đang vận chuyển, Đã tới điểm xả, Đã hoàn thành). | Sử dụng dữ liệu GPS/thời gian từ EUP để tự động cập nhật trạng thái này. |

## Thông tin liên hệ

Tên: Phạm Bảo Thống

SĐT: 0902.397.188

Email: baothong@erpcloud.vn

Website: https://erpcloud.vn/

Xin chân thành cảm ơn!